Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Wójta Gminy Grzmiąca Nr 7/2011

z dnia 15 marca 2011r.

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Grzmiąca za 2010 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Planowane wydatki w budżecie wg stanu na 01.01.2010 r. | Planowane wydatki w budżecie po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2010 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi brukowej w miejscowości Grzmiąca ul. Spółdzielcza | Gmina Grzmiąca | - | 32.696,00 | 26.849,20 |
| 700 | 70095 | Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego Grzmiąca 10 |  | - | - | - |
| 700 | 70095 | Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego Grzmiąca ul. Kolejowa 2 |  | - | - | - |
| 750 | 75023 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Grzmiącej |  | - | - | - |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Gimnazjum w Grzmiącej |  | 2.897.749,00 | 914.076,01 | 902.942,17 |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Iwinie |  | - | - | - |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mieszałkach |  | - | - | - |
| 921 | 92109 | Budowa świetlicy w miejscowości Sucha |  | 46.500,00 | 46.500,00 | 26.703,54 |
| 921 | 92109 | Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie Dorzecza Parsęty |  | 98.493,00 | - | - |
| 921 | 92109 | Zakup i remont lokalu na świetlicę wiejską w Mieszałkach |  | - | 20.000,00 | - |