Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Wójta Gminy Grzmiąca Nr 7/2011

z dnia 15 marca 2011r.

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez gminę w 2010 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca zadania | Planowane wydatki w budżecie wg stanu na 01.01.2010 r. | Planowane wydatki w budżecie po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2010r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  | Transport i łączność |  | Gmina Grzmiąca | 140.000,00 | 441.246,24 | 219.216,85 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne |  |  | 140.000,00 | 441.246,24 | 219.216,85 |
|  |  |  | Budowa zatoki autobusowej w m. Wielawino |  | 15.000,00 | 59.214,63 | 57.890,27 |
|  |  |  | Zakup przystanków autobusowych |  | 8.000,00 | 12.848,00 | 12.692,00 |
|  |  |  | Odwodnienie drogi w m. Mieszałki |  | 20.000,00 | 43.275,43 | 43.275,43 |
|  |  |  | Place zabaw |  | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Modernizacja drogi brukowej w m. Grzmiąca ul. Spółdzielcza |  | 0,00 | 32.696,00 | 26.849,20 |
|  |  |  | Budowa chodnika ul. Ogrodowa Grzmiąca |  | 0,00 | 65.509,94 | 65.509,94 |
|  |  |  | Zagospodarowanie centrum Przystaw |  | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Remont ul. Zakładowej w m. Krosino |  | 0,00 | 7.000,01 | 7.000,01 |
|  |  |  | Budowa placów zabaw na terenie Gminy Grzmiąca |  | 0,00 | 210.702,23 | 6.000,00 |
| 750 |  | Administracja Publiczna |  |  | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.185,76 |
|  | 72023 | Urzędy Gmin |  |  | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.185,76 |
|  |  |  | Zakup serwera |  | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.185,76 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  |  | 200.000,00 | 206.880,28 | 197.730,28 |
|  | 75416 | Straż Miejska |  |  | 200.000,00 | 206.880,28 | 197.730,28 |
|  |  |  | Zakup fotoradaru |  | 200.000,00 | 206.880,28 | 197.730,28 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie |  |  | 2.897.749,00 | 914.076,01 | 902.942,17 |
|  | 80101 | Szkoły Podstawowe |  |  | 2.897.749,00 | 914.076,01 | 902.942,17 |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Gimnazjum |  | 2.897.749,00 | 914.076,01 | 902.942,17 |
| 852 |  | Pomoc społeczna |  | Gmina Grzmiąca | 3.000,00 | 3.806,00 | 3.805,18 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej |  |  | 3.000,00 | 3.806,00 | 3.805,18 |
|  |  |  | Zakup zestawu komputerowego |  | 3.000,00 | 3.806,00 | 3.805,18 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  | 144.993,00 | 86.500,00 | 26.703,54 |
|  | 92109 | Domy i ogródki kultury, świetlice i kluby |  |  | 144.993,00 | 86.500,00 | 26.703,54 |
|  |  |  | Budowa świetlicy w m. Sucha |  | 46.500,00 | 46.500,00 | 26.703,54 |
|  |  |  | Projekt świetlicy – Lubogoszcz |  | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zakup i remont lokalu – świetlica Mieszałki |  | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie Dorzecza Parsęty |  | 98.493,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  | Kultura fizyczna i sport |  |  | 0,00 | 22.475,81 | 22.475,81 |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |  |  | 0,00 | 22.475,81 | 22.475,81 |
|  |  |  | Zaplecze socjalno - techn. - Drzewiarz |  | 0,00 | 22.475,81 | 22.475,81 |
| Ogółem |  |  |  |  | 3.398.942,00 | 1.688.184,34 | 1.386.059,59 |