Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Wójta Gminy Grzmiąca Nr 8/2010

dnia 15 marca 2010roku

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Grzmiąca za 2009 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Planowane wydatki w budżecie wg stanu na 01.01.2009 r. | Planowane wydatki w budżecie po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2009 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi brukowej w miejscowości Grzmiąca ul. Spółdzielcza | Gmina Grzmiąca | 20.000,00 | 35.990,00 | 9.149,95 |
| 600 | 60016 | Zagospodarowanie centrum miejscowości Grzmiąca przy ul. Krótkiej |  | 200.000,00 | 530.343,00 | 530.180,70 |
| 700 | 70095 | Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego Grzmiąca ul. Kolejowa |  | 329.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego Grzmiąca 10 |  | - | - | - |
| 750 | 75023 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Grzmiącej |  | - | - | - |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Iwinie |  | - | - | - |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Krosinie |  | 89.509,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mieszałkach |  | 131.251,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Sali wielofunkcyjnej (gimnastycznej) w Mieszałkach |  | 105.506,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Gimnazjum w Grzmiącej |  | - | 1.400,00 | 1.399,60 |
| 801 | 80110 | Budowa hali widowiskowo – sportowej w Grzmiącej |  | 2.390.000,00 | 3.360.535,22 | 3.360.535,22 |
| 921 | 92109 | Budowa świetlicy w miejscowości Sucha |  | 130.000,00 | 130.000,00 | 102.753,84 |