Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Wójta Gminy Grzmiąca Nr 27/2010

z dnia  29 lipca 2010roku

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez gminę w I półroczu 2010 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Nazwa zadania | Planowane wydatki w budżecie wg stanu na 01.01.2010 r. | Planowane Wydatki w budżecie po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 140.000,00 | 414.898,24 | 50.228,01 |
| 600 |  | Transport i łączność |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 908.933,00 | 12.832,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne |  | 140.000,00 | 414.898,24 | 50.228,01 |
|  |  |  | Budowa zatoki autobusowej w m. Wielawino | 15.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zakup przystanków autobusowych | 8.000,00 | 9.500,00 | 5.996,00 |
|  |  |  | Odwodnienie drogi w m. Mieszałki | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.392,00 |
|  |  |  | Place zabaw | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Modernizacja drogi brukowej w m. Grzmiąca ul. Spółdzielcza | 0,00 | 32.696,00 | 26.840,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika ul. Ogrodowa Grzmiąca | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie centrum Przystaw | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Remont ul. Zakładowej w m. Krosino | 0,00 | 7.000,01 | 7.000,01 |
|  |  |  | Budowa placów zabaw na terenie Gminy Grzmiąca | 0,00 | 210.702,23 | 6.000,00 |
| 750 |  | Administracja Publiczna |  | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.185,76 |
|  | 72023 | Urzędy Gmin (Miast i Miast na prawach powiatu) |  | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.185,76 |
|  |  |  | Zakup serwera | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.185,76 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  | 200.000,00 | 206.880,28 | 50.809,59 |
|  | 75416 | Straż Miejska |  | 200.000,00 | 206.880,28 | 50.809,59 |
|  |  |  | Zakup fotoradaru | 200.000,00 | 206.880,28 | 50.809,59 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie |  | 2.897.749,00 | 914.076,01 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły Podstawowe |  | 2.897.749,00 | 914.076,01 | 0,00 |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Gimnazjum | 2.897.749,00 | 914.076,01 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna |  | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.805,18 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej |  | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.805,18 |
|  |  |  | Zakup zestawu komputerowego | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.805,18 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 144.993,00 | 164.993,00 | 1.457,76 |
|  | 92109 | Domy i ogródki kultury, świetlice i kluby |  | 144.993,00 | 164.993,00 | 1.457,76 |
|  |  |  | Budowa świetlicy w m. Sucha | 46.500,00 | 46.500,00 | 1.457,76 |
|  |  |  | Projekt świetlicy – Lubogoszcz | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie Dorzecza Parsęty | 98.493,00 | 98.493,00 | 0,00 |
| 926 |  | Kultura fizyczna i sport |  | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |  | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zaplecze socj. tech. - Drzewiarz | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 |
|  |  | Ogółem |  | 3.398.942,00 | 1.744.547,53 | 119.486,30 |