Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Wójta Gminy Grzmiąca Nr 8/2009

dnia  17 lutego 2009r.

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Grzmiąca za 2008r.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Planowane wydatki w budżecie wg stanu na 01.01.2008 | Planowane wydatki w budżecie po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01010 | Budowa kanalizacji burzowej w miejscowości Krosino | Gmina Grzmiąca | 14.330,00 | 13.216,00 | 13.215,42 |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi brukowej w miejscowości Grzmiąca ul. Spółdzielcza |  | 70.000,00 | 70.000,00 | 0 |
| 600 | 60016 | Zagospodarowanie centrum miejscowości Grzmiąca przy ul. Krótkiej |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 12.810,00 |
| 700 | 70095 | Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego Grzmiąca ul. Kolejowa 2 |  | - | 36.234,00 | 36.234,00 |
| 700 | 70095 | Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego Grzmiąca 10 |  | - | 32.330,00 | 32.330,00 |
| 750 | 75023 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Grzmiącej |  | - | 35.380,00 | 35.380,00 |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Iwinie |  | - | 29.158,00 | 29.158,00 |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Krosinie |  | - | 36.234,00 | 36.234,00 |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mieszałkach | Gmina Grzmiąca | - | 31.720,00 | 31.720,00 |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Sali wielofunkcyjnej (gimnastycznej) w Mieszałkach |  | - | 25.864,00 | 25.864,00 |
| 801 | 80110 | Budowa hali widowiskowo – sportowej w Grzmiącej |  | 4.419.901,00 | 2.133.322,13 | 2.127.682,62 |
| 801 | 80110 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Gimnazjum w Grzmiącej |  | - | 37.576,00 | 37.576,00 |
| 921 | 92109 | Budowa świetlicy w miejscowości Sucha |  | 20.000,00 | 74.216,00 | 74.215,98 |