Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Wójta Gminy Grzmiąca Nr 48/2009

z dnia  14 sierpnia 2009r.

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez gminę w I półroczu 2009r.

| Dział | Rozdział | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca zadania | Planowane wydatki w budżecie wg stanu na 01.01.2009r. | Planowane wydatki w budżecie po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2009r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 530.000,00 | 908.933,00 | 12.832,00 |
| 600 |  | Transport i łączność |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 530.000,00 | 908.933,00 | 12.832,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Czechy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70.000,00 | 106.832,00 | 6.832,00 |
|  |  |  | Modernizacja drogi brukowe ul. Spółdzielcza |  | 20.000,00 | 33.590,00 | 0,00 |
|  |  |  | Modernizacja drogi w m. Ubocze |  | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie centrum w m. Grzmiąca ul. Krótka ul. Krótka |  | 200.000,00 | 545.343,00 | 6.000,00 |
|  |  |  | Odwodnienie drogi w m. Mieszałki |  | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika ul. Ogrodowa Grzmiąca |  | 50.000,00 | 50.000,00 00 | 0,00 |
|  |  |  | Remont drogi m. Czechy |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zakup samochodu dostawczego |  | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Remont ul. Zakładowa w m. Krosino |  | 70.000,00 | 33.168,00 | 0,00 |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa |  |  | 329.820,00 | 84.023,00 | 1.399,60 6.100,00 |
|  | 70095 | Pozostała działalność |  |  | 329.820,00 | 84.023,00 | 1.399,60 |
|  |  |  | Termomodernizacja bud. wielofunkcyjnego Grzmiąca ul. Kolejowa 2 |  | 329.820,00 | 84.023,00 | 1.399,60 |
| 720 |  | Informatyka |  |  | 26.250,00 | 26.250,00 | 2.327,10 |
|  | 72095 | Pozostała działalność |  |  | 26.250,00 | 26.250,00 | 2.327,10 |
|  |  |  | Wrota Parsęty II |  | 26.250,00 | 26.250,00 | 2.327,10 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  |  | 20.000,00 | 23.045,00 | 22.600,60 |
|  | 75416 | Straż miejska |  |  | 20.000,00 | 23.045,00 | 22.600,60 |
|  |  |  | Zakupu samochodu osobowego dla straży gminnej |  | 20.000,00 | 23.045,00 | 21.000,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie |  |  | 2.722.266,00 | 3.364.557,48 | 1.654.910,74 |
|  | 80101 | Szkoły Podstawowe |  |  | 329.266,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|  |  |  | Termomodernizacja bud. Szkoły Podstawowej w Krosinie |  | 89.509,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Termomodernizacja bud. Szkoły Podstawowej w Mieszałkach |  | 131.251,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku sali wielofunkcyjnej w Mieszałkach |  | 105.506,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zakup kopiarki cyfrowej SP Mieszałki popodstawowa Mieszałki |  | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|  | 80110 | Gimnazja |  |  | 2.393.000,00 | 3.361.557,48 | 1.651.910,74 |
|  |  |  | Budowa hali widowiskowo-sportowej w Grzmiącej |  | 2.375.000,00 | 2.716.430,48 | 1.648.910,74 |
|  |  |  | Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej w Grzmiącej |  | 15.000,00 | 81.822,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa hali widowiskowo-sportowej w Grzmiącej II etap – wyposażenie i infrastruktura zewnętrzna |  | - | 560.305,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zakup kopiarki - Gimnazjum |  | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  | 200.000,00 | 200.000,00 | 101.894,89 |
|  | 92109 | Domy i ogródki kultury, świetlice i kluby |  |  | 200.000,00 | 200.000,00 | 101.894,89 |
|  |  |  | Zakup lokalu na świetlicę wiejską w m. Mieszałki |  | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
|  |  |  | Budowa świetlicy w m. Sucha |  | 130.000,00 | 130.000,00 | 31.894,89 |
|  |  | Ogółem |  |  | 3.828.336,00 | 4.606.808,48 | 1.795.964,93 |