Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Wójta Gminy Grzmiąca Nr 48/2009

dnia  14 sierpnia 2008r.

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Grzmiąca za I półrocze 2009r.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Planowane wydatki w budżecie wg stanu na 01.01.2009 | Planowane wydatki w budżecie po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2009r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi brukowej w miejscowości Grzmiąca ul. Spółdzielcza | Gmina Grzmiąca | 20.000,00 | 33.590,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Zagospodarowanie centrum miejscowości Grzmiąca przy ul. Krótkiej |  | 200.000,00 | 545.343,00 | 6.000,00 |
| 700 | 70095 | Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego Grzmiąca ul. Kolejowa |  | 329.820,00 | 84.023,00 | 1.399,60 |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krosinie |  | 89.509,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mieszałkach |  | 131.251,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Sali wielofunkcyjnej (gimnastycznej) w Mieszałkach |  | 105.506,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | Budowa hali widowiskowo – sportowej w Grzmiącej |  | 2.375.000,00 | 2.716.430,48 | 1.648.910,74 |
| 921 | 92109 | Budowa świetlicy w miejscowości Sucha |  | 130.000,00 | 130.000,00 | 31.894,89 |