Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Wójta Gminy Grzmiąca Nr 17/2008

z dnia  18 sierpnia 2008r.

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez gminę w I półroczu 2008r.

| Dział | Rozdział | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca zadania | Planowane wydatki w budżecie wg stanu na 01.01.2008r. | Planowane wydatki w budżecie po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2008r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo |  | Gmina Grzmiąca | 14.330,00 | 13.216,00 | 13.215,42 |
|  |  |  |  |  | 14.330,00 | 13.216,00 | 13.215,42 |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14.330,00 | 13.216,00 | 13.215,42 |
|  |  |  | Budowa kanalizacji burzowej w m. Krosino |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 203.500,00 | 203.500,00 | 12.528,63 |
| 600 |  | Transport i łączność |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 203.500,00 | 203.500,00 | 12.528,63 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Czechy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.196,00 |
|  |  |  | Modernizacja drogi brukowe ul. Spółdzielcza |  | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Modernizacja drogi w m. Ubocze |  | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Modernizacja drogi w m. Grzmiąca ul. Krótka |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.050,00 |
|  |  |  | Remont drogi w m. Mieszałki |  | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zakup przystanku autobusowego – Równe |  | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.258,00 |
|  |  |  | Zakup zagęszczarki |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.024,63 |
|  |  |  | Remont ul. Polnej w m. Krosino |  | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa |  |  | 0,00 | 68.564,00 | 6.100,00 6.100,00 |
|  | 70095 | Pozostała działalność |  |  | 0,00 | 68.564,00 | 6.100,00 |
|  |  |  | Termomodernizacja bud. wielofunkcyjnego Grzmiąca ul. Kolejowa |  | 0,00 | 36.234,00 | 3.660,00 |
|  |  |  | Termomodernizacja bud. wielofunkcyjnego Grzmiąca |  | 0,00 | 32.330,00 | 2.440,00 |
| 720 |  | Informatyka |  |  | 16.250,00 | 16.250,00 | 0,00 |
|  | 72095 | Pozostała działalność |  |  | 16.250,00 | 16.250,00 | 0,00 |
|  |  |  | Wrota Parsęty II |  | 16.250,00 | 16.250,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna |  |  | 0,00 | 35.380,00 | 1.464,00 |
|  | 75023 | Urzędy Gmin |  |  | 0,00 | 35.380,00 | 1.464,00 |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Gminy w Grzmiącej |  | 0,00 | 35.380,00 | 1.464,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  |  | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
|  | 75405 | Komendy powiatowe policji |  |  | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji |  | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie |  |  | 4.434.471,00 | 2.686.735,00 | 155.293,36 |
|  | 80101 | Szkoły Podstawowe |  |  | 14.570,00 | 137.546,00 | 12.287,79 |
|  |  |  | Termomodernizacja bud. Szkoły Podstawowej w Iwinie |  | 0,00 | 29.158,00 | 2.684,00 |
|  |  |  | Termomodernizacja bud. Szkoły Podstawowej w Krosinie |  | 0,00 | 36.234,00 | 3.660,00 |
|  |  |  | Termomodernizacja bud. Szkoły Podstawowej w Mieszałkach |  | 0,00 | 31.720,00 | 2.440,00 |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku sali wielofunkcyjnej w Mieszałkach |  | 0,00 | 25.864,00 | 1.830,00 |
|  |  |  | Adaptacja pomieszczenia na klasę lekcyjną |  | 14.570,00 | 14.570,00 | 1.673,79 |
|  | 80110 | Gimnazja |  |  | 4.419.901,00 | 3.509.189,00 | 103.651,79 |
|  |  |  | Budowa hali widowiskowo-sportowej w Grzmiącej |  | 4.419.901,00 | 3.469.113,00 | 96.439,79 |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Gimnazjum |  | 0,00 | 37.576,00 | 4.880,00 |
|  |  |  | Zakup jednostki komputerowej Gimnazjum |  | 0,00 | 2.500,00 | 2.332,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność |  |  | 0,00 | 40.000,00 | 39.353,78 |
|  |  |  | Zakup autobusu – PFRON |  | 0,00 | 40.000,00 | 39.353,78 39.353,78 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  | 20.000,00 | 60.000,00 | 2.308,34 |
|  | 92109 | Domy i ogródki kultury, świetlice i kluby |  |  | 20.000,00 | 60.000,00 | 2.308,34 |
|  |  |  | Budowa świetlicy w m. Sucha |  | 20.000,00 | 60.000,00 | 2.308,34 |
|  |  | Ogółem |  |  | 4.688.551,00 | 4.104.645,00 | 211.909,75 |